บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ  ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑– 25๖๔)  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม  และเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ  สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล   กระทรวงมหาดไทย  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ**

ก.  วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลเขาพระ

“เขาพระ  ศูนย์รวมวัฒนธรรม  สังคมพัฒนา  ถิ่นน่าอยู่  คู่คุณธรรม”

ข.  พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาพระ  มีดังนี้

1. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

4. เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

6. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารแบบบูรณาการ

ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

2. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

3. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

4. สนับสนุนพัฒนาทางการศึกษา

5. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ

6. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี

7. มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน

8. ส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์

9. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

10. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

12. บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

13. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน

14. บริการประชาชนให้เกิดความพอใจสูงสุด

ง.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลตำบลเขาพระ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1.1 การคมนาคมขนส่ง

1.2 งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ

1.3 การผังเมือง

1.4 การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

1.5 งานสวนสาธารณะ-สวนสุขภาพ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา

2.1 ด้านการศึกษา

2.2 ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์

2.3 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

2.4 ด้านสาธารณสุข

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

3.1 ด้านการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

3.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

4.1 การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชย์

4.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

5.1 ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

การกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ของเทศบาลตำบลเขาพระ

อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น | ( |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ( |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| 12. มีการกำหนดจุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ( |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ( |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ( |  |

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 25๖๑)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)		(2) ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 256๑– 25๖๔)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 256๑ | ปีที่ 2 256๒ | ปีที่ 3 25๖๓ | ปีที่ ๔ 25๖๔ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะและชุมชน | ๗๗ | ๔๔,๓๘๕,๐๐๐ | ๖๒ | ๒๘,๒๙๐,๐๐๐ | ๖๓ | ๓๔,๑๕๐,๐๐๐ | ๙๑ | ๕๒,๔๘๐,๐๐๐ | ๒๙๓ | ๑๕๙,๓๐๕,๐๐๐ |
| 2. การพัฒนาคนและสังคม | ๗๑ | ๒๘,๒๘๑,๒๐๐ | ๖๘ | ๒๗,๓๐๑,๒๐๐ | ๗๑ | ๒๒,๔๘๖,๒๐๐ | ๗๑ | ๒๕,๒๖๖,๒๐๐ | ๒๘๑ | ๑๐๓,๓๓๔,๘๐๐ |
| 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และรักษาความ สงบเรียบร้อย | ๒๗ | ๑,๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗ | ๑,๑๙๐,๐๐๐ | ๒๙ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๓๒ | ๑,๗๔๐,๐๐๐ | ๑๑๕ | ๕,๗๐๐,๐๐๐ |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑๗ | ๑,๔๐๕,๐๐๐ | ๑๘ | ๑,๕๒๕,๐๐๐ | ๒๐ | ๓,๐๔๕,๐๐๐ | ๒๙ | ๔,๙๗๕,๐๐๐ | ๘๔ | ๑๐,๙๕๐,๐๐๐ |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๖ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๗ | ๖๙๐,๐๐๐ | ๗ | ๖๙๐,๐๐๐ | ๘ | ๗๒๐,๐๐๐ | ๒๘ | ๒,๕๙๐,๐๐๐ |
| 6. การพัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรและส่งเสริมระบบธรรมา ภิบาล | ๒๘ | ๒,๒๙๕,๐๐๐ | ๒๘ | ๒,๒๐๕,๐๐๐ | ๒๘ | ๒,๒๐๕,๐๐๐ | ๒๙ | ๒,๒๕๕,๐๐๐ | ๑๑๓ | ๘,๙๖๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒๒๖ | ๗๘,๑๒๖,๒๐๐ | ๒๑๐ | ๖๑,๒๐๑,๒๐๐ | ๒๑๘ | ๖๔,๐๗๖,๒๐๐ | ๒๖๐ | ๘๗,๔๓๖,๒๐๐ | ๙๑๔ | ๒๙๐,๘๓๙,๘๐๐ |

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติประจำปี 256๑

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน | ๗๗ | ๒ |
| 2. การพัฒนาคนและสังคม | ๗๑ | ๑๗ |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความ สงบเรียบร้อย | ๒๗ | ๒ |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑๗ | - |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๖ | - |
| 6. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบ ธรรมาภิบาล | ๒๘ | ๑๕ |
| รวม | ๒๒๖ | 36 |

คิดเป็นร้อยละ 15.93 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑– 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ประจำปี 256๑ | โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี 256๑ | คิดเป็นร้อยละที่ดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | ๖๕ | ๔๑,๔๒๕,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๕,๘๙๒ | 1.53 | 0.59 |
| ๑.2 แผนงานการพาณิชย์ | ๑๒ | ๒,๙๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๑,๔๑๑ | 8.33 | 2.07 |
| รวม | ๗๗ | ๔๔,๓๘๕,๐๐๐ | 2 | 307,303 | 2.59 | 0.69 |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | ๒๑ | ๙,๒๗๘,๘๐๐ | ๕ | 3,062,162 | 23.80 | 33.00 |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | ๑๑ | ๓๙๐,๐๐๐ | 1 | 75,465 | 9.09 | 19.35 |
| 2.3 แผนงานงบกลาง | ๕ | ๑๑,๔๙๐,๐๐๐ | 4 | 6,869,678 | 80 | 59.78 |
| 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๒๕ | ๖,๕๗๒,๔๐๐ | ๕ | ๒๘๒,๖๐๕ | 20 | 4.29 |
| ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๙ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๘๕,๕๐๕ | 22.22 | 15.54 |
| รวม | ๗๑ | ๒๘,๒๘๑,๒๐๐ | 17 | 10,375,415 | 23.94 | 36.68 |

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑– 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ประจำปี 256๑ | โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี 256๑ | คิดเป็นร้อยละที่ดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑๗ | ๗๘๐,๐๐๐ | - | - |  |  |
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๑๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๒ | 15,750 | 20 | 3.21 |
| รวม | ๒๗ | 1,270,000 | 2 | 15,750 | 7.40 | 1.24 |
| 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | ๙ | 1,090,000 | - | - | - | - |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๗ | 215,000 | - | - | - | - |
| ๔.๓ แผนงานการพาณิชย์ | ๑ | 100,000 | - | - | - | - |
| รวม | ๑๗ | 1,405,000 | - | - | - | - |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร | ๖ | 490,000 | - | - | - | - |
| รวม | ๖ | 490,000 | - | - | - | - |

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑– 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ประจำปี 256๑ | โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี 256๑ | คิดเป็นร้อยละที่ดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | โครงการ | งบประมาณ |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารการจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑๘ | ๑,๓๖๐,๐๐๐ | 7 | 276,362 | 38.88 | 20.32 |
| ๖.๒ แผนงานการศึกษา | ๔ | ๓๘๐,๐๐๐ | 3 | 192,740 | 75 | 50.72 |
| ๖.๓ แผนงานสาธารณสุข | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | 1 | 3,405 | 100 | 8.51 |
| ๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน | ๔ | ๕๐๐,๐๐๐ | 3 | 35,865 | 75 | 7.17 |
| ๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ | ๑๕,๐๐๐ | 1 | 11,620 | 100 | 77.46 |
| รวม | ๒๘ | ๒,๒๙๕,๐๐๐ | 15 | 519,992 | 53.57 | 22.65 |
| รวมทั้งหมด | ๒๒๖ | ๗๘,๑๒๖,๒๐๐ | 36 | 11,218,460 | 15.92 | 14.35 |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑– 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ----------------------------------- | ----- | ------ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | จ้างเหมาแรงงานเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 245,892 | หมู่ที่ ๑ - 12 | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑– 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.๒  แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษากิจการประปา ในตำบลเขาพระ | 61,411 | หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๒ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑– 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 18,375 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 2 | จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดทต.เขาพระ | 345,000 | ศพด.บ้านทุ่งร่อน/ศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 | สำนักปลัด |
| ๓ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียนในเขตตำบลเขาพระ | 460,586.84 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในสังกัด ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 4 | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลเขาพระ | 1,970,000 | รร.ในตำบลเขาพระ | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก | 248,200 | ศพด.ในสังกัด ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑– 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.2  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน | ๗๕,๔๖๕ | หมู่ที่ 1 - 12 | สำนักปลัด |

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๓  แผนงาน งบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ | 6,394,000 | หมู่ที่ 1 - 12 | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 57,000 | หมู่ที่ 1 - 12 | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย | 248,645 | หมู่ที่ 1 - 12 | สำนักปลัด |
| ๔ | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | 170,033 | หมู่ที่ 1 - 12 | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑– 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด “เขาพระคัพ” | ๕๙,๖๙๐ | รร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร | สำนักปลัด |
| ๒ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ | 78,315 | รร.วัดหน้าเขา , รร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร | สำนักปลัด |

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓ | อุดหนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ในตำบลเขาพระ ๑) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , ๗ , ๑๐ และ ๑๑ (หมู่ละ ๗,๐๐๐ บาท) ตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่งานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑ ๒) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จัดงานทำบุญเชิงภูเขาพระ | ๒๘,๐๐๐ 15,000 | บริเวณลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ ม.๑ | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการวันท้องถิ่นไทย | ๑,๖๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑ – 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคนและสังคม

๒.๕  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดงานรัฐพิธี ประกอบด้วย | ๕๑,๙๘๕ | วัดยางค้อม อ.พิปูน | สำนักปลัด |
|  | ๑.โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนอำเภอพิปูน | ๕๑,๙๘๕ | วัดยางค้อม อ.พิปูน | สำนักปลัด |
|  | ๒.โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมเกล้าถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | ๒๒,๐๓๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรีกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | ๑๑,๔๙๐ | ทต.เขาพระ/ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีฯ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑ – 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

3.๑  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ----------------------------------- | ------ | ------ | ------ |

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

3.๒  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ๖,000 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 9,750 | ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑ – 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ | ----------------------------------- | ----- | ------ | ------ |

4.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.๒  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ | ----------------------------------- | ----- | ------ | ------ |

4.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.๓  แผนงาน การพาณิชย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ | ----------------------------------- | ----- | ------ | ------ |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑ – 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ----------------------------------- | ----- | ------ | ------ |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑ – 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัวสำหรับงานเทศบาลตำบลเขาพระ | ๑๒,๘๗๕ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการบริการด้านโทรคมนาคมและระบบอินเตอร์เน็ต | ๕๔,๐๓๕ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน | ๓๒,๑๕๔ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |
| ๔ | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๑,๘๘๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๕๗,๒๑๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |
| ๖ | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๓๔,๔๘๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลในรูปแบบปฏิทินและรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ | ๘๓,๗๒๘ | - หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ต.เขาพระ - บริเวณด้านหน้าสนง. ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑ – 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.๒  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาบุคลาการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๓๒,๐๐๐ | ศพด.ในสังกัด ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๔๐,๗๔๐ | - | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัวสำหรับศพด.สังกัดทต.เขาพระ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.๓  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๓,๔๐๕ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ปี 256๑ – 25๖๔)

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.๔  แผนงาน เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ | ๘,๓๖๕ | ตำบลเขาพระ | กองช่าง |
| ๒ | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๒๐,๔๙๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |
| ๓ | โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆสำหรับงานช่าง | ๗,๐๑๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.๕  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการเสวนาประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ๑๑,๖๒๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |

ส่วนที่ ๓

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) กับโครงการที่ได้ดำเนินการจริงตาม

ปีงบประมาณที่เบิกจ่าย (พ.ศ. ๒๕6๑) โดยเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

(ครั้งที่ ๑)

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.255๙ - 25๖๑  มีจำนวน  ๒๗๘  โครงการ

ดำเนินการ  ๙๙  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๖๑

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  มีจำนวน  219 โครงการ

ดำเนินการ  48  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๖๑

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.256๑ – 256๔  มีจำนวน ๒๒๖ โครงการ

ดำเนินการ  ๓๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๕.๙๒

ข้อเสนอแนะ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕6๑ เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระทั้งในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

๑.๑ ควรจัดสรรงบประมาณโครงการตามลำดับความสำคัญและพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล

๑.๒ ควรมีการปรับปรุงเรื่องไฟฟ้าส่องทาง ในบริเวณที่สาธารณะหรือทางสัญจร

๑.๓ ควรมีมาตรการในการควบคุมปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยรวมทั้งการทิ้งขยะ และการกำจัดขยะในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๑ การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนควรส่งเสริมการทำโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำเทศบาลตำบล      เขาพระ

๒.๒ ควรสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น เช่น การจัดสรรงบประมาณให้แก่วัด/หมู่บ้าน, ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนฯ

๒.๓ ควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๔ ควรส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดหาอุปกรณ์ และสถานที่ออกกำลังกายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลเขาพระ

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงาน อปพร. ของตำบลเขาพระ

๕.๒ ควรมีการวางแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ เทศบาลตำบลเขาพระควรมีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๔.๒ เทศบาลตำบลเขาพระควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเขาพระอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ควรส่งเสริมและรณรงค์ให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมภิบาล

๖.๑ ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

# Text boxes

(ปี 25๖๑ – ๒๕๖๔)2560)

(ปี 25๖๐ – 256๒)

(ปี 2559 – ๒๕๖๑)2560)